Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» меняет облик города Мценска

В этом  году реализация проекта позволила произвести благоустройство 6-ти дворовых территорий

- ул. Кузьмина, д. 27;

-ул. Ленина, д. 204;

- ул. Московская, д.11, ул. К. Макса, д.80;

- ул. Заводская, дд.46, 47, 48;

- ул. Болховская д.58 б;

- ул. Болховская 58 в

и 2-х общественных территорий

- сквер им. В.С. Калинникова (2-я очередь);

- парк культуры и отдыха (1-я очередь);

а также изготовление проектно-сметной документации на благоустройство площади по ул. Мира.

В настоящее время подрядная организация ООО «АСК Эталон» завершила основные работы второго этапа благоустройства в сквере им. В.С. Калинникова, а в парке культуры и отдыха - ведет работы по установке детского игрового оборудования и озеленению территории.  Выполнено устройство тротуара из плитки с велодорожкой из асфальтобетонного покрытия.

На 5-ти дворовых территориях подрядная организация ИП Семенцов завершила благоустройство. В настоящее время подготавливается исполнительная документация, и оформляются акты выполненных работ. На одном объекте (ул. Кузьмина, д. 27) ведется заготовка материала.

Общее финансирование благоустройства в 2020 году – 27,1 млн рублей. Из них на ремонт дворовых территорий направлено 14,3 млн руб., общественных – 12,8 млн рублей.