**6 дворовых и 3 общественных**

- Благодаря реализации регионального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году в городе Мценске будет благоустроено 6 дворовых и 3 общественных территорий, - сообщил начальник жилищно-технического отдела управления ЖКХ администрации города Мценска Сергей Дмитриев.

 - В рамках проекта планируется выполнить благоустройство дворовых территорий:

 - многоквартирного дома № 11 микрорайона «Коммаш»,

- многоквартирного дома № 25 по ул. Красноармейская,

- многоквартирных домов № 44,44 а по ул. Советская,

- многоквартирного дома № 16 микрорайона 1,

- многоквартирных домов № 40,42 по ул. Советская,

- многоквартирного дома № 46е по ул. Болховская

благоустройство **2** мест отдыха горожан:

- сквера им. В. С. Калинникова по ул. Кузьмина (продолжение работ).

- общественной территории по улице Мира (в районе здания почты) (срок завершения конкурсных процедур до 01.03.2022, ведется подготовка конкурсной документации).

**В настоящее время заключено 7 контрактов:** 6 - на ремонт дворовых территорий и 1 - на благоустройство общественной территории.

Кроме того, предусмотрена реализация проекта победителя **Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях** на территории города Мценска Орловской области благоустройство Фетовского сквера с предельным объемом финансирования 70 млн рублей. В настоящее время проектно-сметная документация на благоустройство территории направлена на проверку достоверности сметной стоимости.

